UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Ingeniería de Software - Virtual

Prototipado

Curso: Ingeniería de Requisitos

Caso: Dietas al Día

Requisito validado: EPC 28 — Asignación de tratamiento nutricional

Estudiante: Manuela Barrera Caro

Profesor: Oscar Eduardo Sánchez García

Este documento complementa el prototipo funcional entregado (Prototipo_DietasAlDia_EPC28.html). Aquí se documenta la validación del requisito EPC 28 mediante una lista de verificación basada en criterios IEEE, el registro de defectos encontrados durante la prueba, la conclusión sobre si el requisito queda validado o debe reformularse, y la simulación del Comité de Control de Cambios (CCB), incluyendo la matriz de trazabilidad de los cambios aprobados.

# 1. Lista de verificación basada en criterios IEEE

La siguiente lista aplica los criterios de calidad de especificación de requisitos de IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148 (correctitud, no ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y clasificación por estabilidad/importancia) sobre el requisito EPC 28 y su implementación en el prototipo de alta fidelidad.

| Criterio IEEE | Descripción aplicada a EPC 28 | Evaluación | Evidencia en el prototipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Correctitud | El requisito refleja exactamente la necesidad del médico de cruzar diagnóstico, alergias y catálogo de dietas. | Cumple | Pantalla "Diagnóstico y dietas asociadas" reproduce el cruce descrito en la historia de usuario. |
| No ambigüedad | El término "señalar de forma inequívoca" (CA2) debe interpretarse de una sola manera por cualquier lector. | Observación | La señal actual combina color y texto ("Alerta: Maní"), pero depende parcialmente del color; ver defecto D2. |
| Completitud | El requisito debe cubrir también los casos límite: paciente sin dietas asociadas, paciente sin alergias. | No cumple | El prototipo maneja el caso "sin alergias", pero no define qué mostrar si no hay dietas asociadas a la enfermedad; ver defecto D1. |
| Consistencia | Los 4 criterios de aceptación no deben contradecirse entre sí ni con el resto del caso de negocio. | Cumple | CA1–CA4 se verificaron en conjunto en los tres pacientes de prueba sin contradicciones. |
| Verificabilidad | Cada CA debe poder demostrarse con una prueba concreta y un resultado esperado medible. | Cumple | CA1–CA3 verificados por inspección funcional; CA4 verificado con el cronómetro de consulta incluido en el prototipo. |
| Trazabilidad | Debe ser posible rastrear el requisito hacia la épica de origen y hacia los elementos de diseño que lo implementan. | Cumple | EPC 28 está referenciado en la Guía del prototipo y enlazado a las pantallas Pacientes → Dietas → Ficha técnica. |
| Clasificación (prioridad/estabilidad) | El requisito debe tener prioridad y estabilidad definidas frente a otros requisitos del sistema. | Cumple | Se documenta como requisito de mayor prioridad seleccionado para esta validación, según lo pide la actividad. |

# 2. Registro de defectos identificados

Durante la prueba del prototipo con los tres pacientes de ejemplo se identificaron los siguientes defectos, clasificados por severidad según su impacto sobre la validación del requisito.

| ID | Descripción del defecto | Severidad | CA afectado | Responsable asignado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | El sistema no define ni muestra un estado vacío cuando el paciente no tiene ninguna dieta asociada a su enfermedad registrada. | Alta | CA1 | Equipo de desarrollo (Frontend) | Abierto |
| D2 | La alerta de incompatibilidad depende principalmente del color (rojo), lo que no es inequívoco para usuarios con daltonismo y debilita el cumplimiento estricto de CA2. | Media | CA2 | Equipo de diseño UX | Abierto |
| D3 | Las unidades de dosificación (g/día) se muestran en un solo formato fijo, sin posibilidad de adaptarlas a otras convenciones clínicas usadas por el Departamento de Nutrición. | Baja | CA3 | Analista de requisitos | Abierto |

# 3. Conclusión de validación del requisito EPC 28

Decisión: El requisito EPC 28 queda validado parcialmente. Los criterios CA1, CA3 y CA4 se validan sin errores críticos mediante el prototipo de alta fidelidad. El criterio CA2 se valida funcionalmente, pero debe reformularse para hacer explícito un mecanismo de señalización que no dependa únicamente del color, dado que la ambigüedad detectada en la lista de verificación IEEE (defecto D2) compromete el principio de accesibilidad implícito en "señalar de forma inequívoca".

CA2 — Redacción reformulada "Si una dieta recomendada incluye un alimento alérgeno o incompatible del paciente, el sistema lo señala de forma inequívoca — mediante texto explícito e ícono, no únicamente color — antes de confirmar el tratamiento."

Adicionalmente, se recomienda incorporar como criterio de aceptación complementario el manejo del caso límite identificado en el defecto D1 (paciente sin dietas asociadas), dado que actualmente no está cubierto por ningún CA existente y afecta la completitud del requisito.

# 4. Misión 8 — Comité de Control de Cambios (CCB)

El Comité de Control de Cambios (CCB) se reunió para evaluar las solicitudes de cambio derivadas de los defectos encontrados durante la validación del prototipo, junto con una solicitud adicional del cliente y una de calidad, analizando cada una desde las perspectivas de negocio, desarrollo, calidad y cliente.

## 4.1 Integrantes del comité

- Negocio — Jefe del Departamento de Nutrición (patrocinador del proyecto).

- Desarrollo — Líder técnico del equipo de desarrollo.

- Calidad — Analista de aseguramiento de calidad (QA).

- Cliente — Médico representante de los usuarios finales del sistema.

- Facilitador — Analista de requisitos (levanta el acta y consolida decisiones).

## 4.2 Solicitudes de cambio analizadas

SC-01 · Manejar el caso de paciente sin dietas asociadas

Origen: defecto D1 (lista de verificación IEEE). Prioridad propuesta: Alta.

| Negocio | Un médico sin retroalimentación ante un paciente sin dietas asociadas puede interpretar el silencio como un error del sistema y perder confianza en la herramienta. |
| --- | --- |
| Desarrollo | Cambio de bajo esfuerzo: agregar un estado vacío con mensaje orientador. No afecta el modelo de datos ni otras pantallas. |
| Calidad | Cierra una brecha de completitud detectada formalmente en la lista de verificación IEEE (defecto D1); reduce el riesgo de reincidencia en próximas pruebas. |
| Cliente | Solicita que el mensaje sugiera además un siguiente paso (por ejemplo, registrar una dieta personalizada o remitir a nutrición clínica especializada). |

SC-02 · Reforzar la señal de incompatibilidad con ícono y texto

Origen: defecto D2 (lista de verificación IEEE). Prioridad propuesta: Alta.

| Negocio | Una señal ambigua para usuarios con daltonismo expone al Departamento de Nutrición a un riesgo clínico y reputacional inaceptable. |
| --- | --- |
| Desarrollo | Esfuerzo bajo: el ícono de advertencia ya existe en la ficha técnica del prototipo; se debe extender a la lista de dietas y no depender solo del color de fondo. |
| Calidad | Cambio directamente ligado a la reformulación de CA2; sin este cambio, el requisito no puede considerarse totalmente validado. |
| Cliente | Confirma que en consulta real revisa las pantallas rápidamente y agradece cualquier refuerzo textual además del color. |

SC-03 · Permitir registrar comorbilidades (más de una enfermedad activa por paciente)

Origen: solicitud directa del cliente (Jefe del Departamento de Nutrición). Prioridad propuesta: Media.

| Negocio | Refleja mejor la realidad clínica (ej. diabetes + hipertensión), pero amplía el alcance original acordado para esta iteración del EPC 28. |
| --- | --- |
| Desarrollo | Esfuerzo alto: implica rediseñar el modelo de datos paciente–enfermedad de uno-a-uno a uno-a-muchos y redefinir la lógica de cruce de dietas y alergias para múltiples diagnósticos simultáneos. |
| Calidad | No hay evidencia de defecto asociado; es una mejora de alcance, no una corrección. Requiere nuevos criterios de aceptación y nuevas pruebas antes de aprobarse para construcción. |
| Cliente | Insiste en que es un caso frecuente, pero acepta que se maneje en una iteración posterior si no compromete la fecha de entrega actual. |

SC-04 · Registro histórico de tratamientos confirmados por médico

Origen: solicitud del equipo de Calidad, orientada a trazabilidad legal. Prioridad propuesta: Baja.

| Negocio | Valioso a mediano plazo para auditorías, pero no es indispensable para validar el EPC 28 en su alcance actual. |
| --- | --- |
| Desarrollo | Esfuerzo alto: requiere persistencia real, autenticación de usuarios y control de roles, ninguno de los cuales existe en el alcance actual del prototipo. |
| Calidad | Corresponde a un requisito no funcional de auditoría independiente del EPC 28; recomienda documentarlo como nuevo requisito en el backlog general del sistema. |
| Cliente | De acuerdo en que no es urgente para esta entrega. |

## 4.3 Decisiones del CCB

| ID | Solicitud de cambio | Prioridad | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Estado vacío para paciente sin dietas asociadas | Alta | Aprobado | Bajo esfuerzo, alto impacto en completitud; corrige defecto de severidad alta. |
| SC-02 | Señal de incompatibilidad con ícono y texto explícito | Alta | Aprobado | Condición necesaria para dar por validado CA2; bajo esfuerzo de desarrollo. |
| SC-03 | Registrar comorbilidades (varias enfermedades por paciente) | Media | Diferido a fase 2 | Alto impacto en el modelo de datos; se aprueba su análisis, no su construcción, en esta iteración. |
| SC-04 | Registro histórico de tratamientos confirmados | Baja | Rechazado (para este EPC) | Fuera del alcance del EPC 28; se traslada como requisito no funcional al backlog general. |

# 5. Matriz de trazabilidad de cambios aprobados

La matriz traza únicamente los cambios aprobados o diferidos por el CCB (SC-01, SC-02 y SC-03) hacia el requisito/criterio de aceptación que modifican, el componente del prototipo afectado y la prueba que permitirá verificarlos.

| ID cambio | Requisito / CA afectado | Origen | Componente del prototipo afectado | Caso de prueba relacionado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | EPC 28 — CA1 (nuevo caso límite) | Defecto D1 | Pantalla "Diagnóstico y dietas asociadas" — vista de lista de dietas | Seleccionar un paciente sin enfermedad asociada a ninguna dieta del catálogo y verificar que se muestre un mensaje orientador | Aprobado — pendiente de construir |
| SC-02 | EPC 28 — CA2 (reformulado) | Defecto D2 | Franja de estado y "pill" de alerta en la lista de dietas; panel de ficha técnica | Verificar con un usuario con daltonismo simulado que identifica la alerta sin depender del color | Aprobado — pendiente de construir |
| SC-03 | Nuevo requisito derivado (fuera de EPC 28 actual) | Solicitud del cliente | Modelo de datos paciente–enfermedad; lógica de cruce de dietas | Definir nuevos CA y probar con un paciente con dos enfermedades activas simultáneas | Diferido a fase 2 |